目录

RPA项目管理多维文档使用说明	1

一、业务需求收集	1

1.1 填列链接	1

1.2 填列描述	1

1.3 重点需求填列备注	2

二、项目跟踪查询——业务端	2

三、相关需求文档附件	3

四、RPA需求评估标准	3

需求评估标准	3

人天估算标准	4

RPA项目管理多维文档使用说明

文档创作者：杨长鑫
最后更新：2026-05-28

一、业务需求收集

1.1 填列链接

【金山文档 | WPS云文档】 RPA项目管理
https://www.kdocs.cn/l/cl5fkOqoUzCL

1.2 填列描述

1.2.2 需求概述

• 需求名称：

• 需求来源：

• 业务场景：

需求场景要点：体现在收集表或需求文档附件内

1.3 重点需求填列备注

1.3.1 存在文件交互

• 文件命名规则案例（取数路径；保存路径）

• 重点：统一标准文件命名规则

命名格式案例：RPA需求评估报告_{需求名称}_{日期}.md
示例：RPA需求评估报告_xx系统订单抓取_20260521.md

固定取数文件命名需有固定规则

1.3.2 存在平台登录

• 是否存在验证码？

• 账号密码权限提供？

1.3.3 重复性数据清洗需求

• 提供限制条件

• 相关公式

• 固定版式

二、项目跟踪查询——业务端

查询链接：
【金山文档｜WPS云文档】邀你查询「需求层-供业务查询」
https://www.kdocs.cn/etapps/query/q/x8fBMzUH

三、相关需求文档附件

| 文档名 | 相关附件 |
| --- | --- |
| 空白需求文档 |  |
| 需求文档案例参考 |  |
| 需求文档填列说明 |  |

四、RPA需求评估标准

需求评估标准

适不适合RPA？（7个维度）

• 真实性

• 判断标准：与KPI/业务目标相关

• 不满足时的建议：明确业务价值和ROI，说明自动化带来的效率提升或成本节约

• 正确性

• 判断标准：信息和流程正确

• 不满足时的建议：核对业务流程，修正错误信息，补充缺失步骤

• 完整性

• 判断标准：无遗漏关键信息

• 不满足时的建议：补充输入输出数据、异常场景、边界条件等关键信息

• 可行性

• 判断标准：已知系统可实现

• 不满足时的建议：评估技术方案，确认系统接口可用性，考虑替代方案

• 一致性

• 判断标准：需求间无冲突

• 不满足时的建议：梳理需求依赖关系，解决冲突，统一业务规则

• 可理解性

• 判断标准：描述清晰无歧义

• 可修改性

• 判断标准：可拆分为独立模块

评估结论

• ✅ 适合RPA：7维度全部满足，进入开发

• ⚠️ 有条件适合：部分维度需补充，按建议完善后可做—完善建议见业务查询返回表

• ❌ 不适合RPA：真实性或可行性不满足，建议其他方案

人天估算标准

• 简单

• 人天：≤2 人天

• 代码行数：≤50行

• 典型场景：网页点击、输入、简单循环

• 中等

• 人天：≤4 人天

• 代码行数：≤100行

• 典型场景：网页操作+判断、等待，可能有子流程

• 复杂

• 人天：≤10 人天

• 代码行数：100-200行

• 典型场景：数据获取整理、多个子流程

• 高复杂

• 人天：>10 人天

• 代码行数：>200行

• 典型场景：多平台联动、数据分析，需输出流程图

估算公式

• 基础人天 = 根据代码行数确定级别

• 调整系数：

• 多系统联动：× 1.5

• 复杂数据处理：× 1.2

• 需要流程图：× 1.1

• 最终人天 = 基础人天 × 调整系数